神经网络与深度学习课程设计开题报告

FoodLens：面向食物图像理解的多模态描述、营养分析与可解释交互系统

课程：神经网络与深度学习

项目方向：食物图像描述生成与结构化膳食记录

项目成员：刘九尔（组长）、刘杰、李馨瑶        指导教师：__________

一、项目背景与研究意义

随着计算机视觉、自然语言处理和多模态学习技术的发展，图像描述生成逐渐从图像分类与目标识别扩展到视觉内容理解与自然语言表达。课程资料将图像描述生成定义为自动为图片生成流畅、关联的自然语言描述，并介绍了从 CNN/RNN 编解码框架、注意力机制到 Transformer 和视觉 Transformer 的典型技术路线。

食物图像具有目标种类多、尺度差异明显、遮挡以及营养属性难以直接从视觉信息获得等特点，适合作为图像描述与多模态理解的综合应用场景。本项目拟以 FoodLens 为总体系统，将食物图像描述进一步扩展到结构化膳食记录、模型评价、知识增强和可视化交互，形成从“看懂食物”到“描述食物”、再到“结构化理解食物”的技术链路。

项目首先完成课程要求的模型实现与实验比较，再通过消融实验、强化学习、LLM-as-Judge、营养估计和可解释可视化等扩展研究提高系统的研究性与完整性，并形成可交互的 Web 原型。

二、项目任务与总体目标

任务一：输入食物图像，输出自然语言描述；采用 Food-500 Cap 数据集，至少实现两种指定模型结构，并至少采用 BLEU、METEOR、ROUGE-L、CIDEr-D、SPICE 中的三种指标。任务二：输入食物图像，输出满足预定义 Schema 的结构化膳食记录，字段包括 items、total_weight_g、total_calories_kcal、protein_g、fat_g 和 carbohydrate_g，并在任务一指标基础上增加 F1 和 MSE，同时比较任务一图像描述模型与经过全量或参数高效微调的多模态预训练模型。

在课程必选任务基础上，本项目拟完成三个选做方向：强化学习优化 CIDEr-D、实体 F1 或综合奖励；引入 LLM-as-Judge 评价语义正确性、内容覆盖、幻觉和流畅度；开展单图像营养估计方向的扩展研究。同时构建 Web 交互系统，将图像描述、营养分析、模型对比、注意力可视化和结果解释统一到一个可展示原型中。

三、相关工作

图像描述生成的神经网络方法始于端到端编解码框架：Karpathy 和 Fei-Fei 将 CNN 图像表示与 RNN 语言模型对齐，实现图像与描述的跨模态检索与生成；Vinyals 等提出的 Show and Tell 用深度卷积网络编码图像、用 LSTM 自回归生成描述，确立了“编码器—解码器”的基本范式。Xu 等提出的 Show, Attend and Tell 在解码器中引入注意力机制，按生成位置动态加权图像网格特征，显著提升了描述质量；Anderson 等进一步利用目标检测器提取自下而上的区域特征并配合自上而下注意力，成为后续方法的重要基线。

Transformer 的提出推动图像描述进入全注意力时代：Vaswani 等提出的自注意力架构取代了循环结构；Cornia 等提出的 Meshed-Memory Transformer 通过网状连接与记忆向量改进了视觉特征和语言序列的交互；Liu 等提出的 CPTR 直接以视觉 Transformer 提取的图块序列作为编码器输入，完全去除卷积结构；Dosovitskiy 等提出的 ViT 则证明了纯 Transformer 视觉编码器的可行性。本项目 V1–V4 的模型路线即按“整体表示+GRU→网格/区域表示+注意力→Transformer 编解码→ViT+Transformer”的脉络逐级演进，与课程讲解的六类编解码结构一一对应。

交叉熵训练目标与最终评价指标之间的差异推动了基于强化学习的优化方法：Rennie 等提出的 Self-critical Sequence Training（SCST）以测试时贪心解码结果为自基线进 行奖励对比，可直接优化 CIDEr 等不可微指标，是本项目强化学习选做任务的主要参考。

多模态预训练方面，Radford 等提出的 CLIP 通过图像—文本对比学习获得强视觉—语言对齐能力；Li 等提出的 BLIP 统一了视觉—语言理解与生成，适合作为任务二微调的基础模型；Hu 等提出的 LoRA 通过低秩注入实现参数高效微调，可显著降低多模态大模型微调的资源开销。

食物图像理解方面，Bossard 等发布的 Food-101 奠定了食物识别基准；Ma 等提出的 Food-500 Cap 是首个面向食物领域的图像描述数据集，包含 24,700 张图像、494 个类别，描述中标注食材、颜色、形状、容器等细粒度视觉属性，是本项目任务一的指定数据集，其官方微调集（19,760 对）与评测集（4,940 对）的划分为本项目数据组织提供了直接依据；Thames 等提出的 Nutrition5k（CVPR 2021）提供带精确重量与营养成分标注的菜品数据，并探索了深度信息辅助的营养预测，为本项目营养估计扩展方向提供了参考。

评价方法方面，BLEU、METEOR、ROUGE-L、CIDEr/CIDEr-D 与 SPICE 分别从 n-gram 准确率、词级语义匹配、最长公共子序列召回、TF-IDF 加权与场景图语义命题等角度衡量生成质量，构成图像描述领域的标准评测体系；Zheng 等系统研究了以 LLM 作为评价者（LLM-as-Judge）的方法与偏差，为本项目的语义评价与幻觉分析提供了方法论参考。

综上，已有工作覆盖了从编解码框架、注意力机制、Transformer 到多模态预训练的完整技术脉络，但在食物这一细粒度领域内的系统性模型比较、结构化营养信息生成以及生成结果可信评价方面仍有较大探索空间，这正是本项目的切入点。

四、拟解决的主要研究问题

不同视觉特征表示方式对食物图像描述质量有何影响？比较 CNN 全局特征、Grid/Region 局部特征和 ViT 特征。

注意力机制能否改善模型对食物关键区域的关注以及描述生成效果？通过 Attention 模型与 Baseline 的对比及可视化进行分析。

Transformer 解码结构与 GRU 在食物图像描述任务中的表现有何差异？从评价指标、训练效率和生成案例等方面比较。

交叉熵训练目标与最终评价指标之间存在怎样的差异？尝试使用强化学习直接优化 CIDEr-D、实体 F1 或组合奖励。

传统自动评价指标能否充分反映生成描述的语义质量？利用 LLM-as-Judge 从语义正确性、内容覆盖、幻觉和流畅性等维度进行补充评价。

自然语言描述与结构化营养记录之间能否保持一致？探索 Caption 与 Nutrition JSON 的实体一致性及冲突检测。

如何将模型算法转化为可交互、可解释的应用系统？通过 Web 前端展示生成结果、营养信息、模型对比和视觉关注区域。

五、数据集与数据预处理

任务一拟采用课程指定的 Food-500 Cap 数据集，按照训练集、验证集和测试集进行实验。目前已获得图片数据，并确认数据目录具有 train、val、test 划分；任务一所需 Caption 标注文件仍在进一步核对中，因此开题阶段不预先设定未经确认的数据规模。

图像预处理方面，拟统一图像尺寸并进行归一化；文本处理方面，建立 Vocabulary/Tokenizer，将 Caption 转换为模型可处理的 token 序列，并加入 <BOS>、<EOS>、<PAD> 和 <UNK> 等特殊标记。训练阶段采用 DataLoader 组织批次数据，并通过小样本过拟合实验检查前向传播、损失计算、反向传播、模型保存与加载以及推理流程。

任务二使用课程提供的结构化膳食记录数据，目标 Schema 至少包含食物实体、总重量、总热量以及蛋白质、脂肪和碳水化合物等字段。

六、模型设计与技术路线

V1：CNN Global + GRU。使用 ResNet18 提取全局图像特征，再通过 GRU Decoder 自回归生成 Caption，作为基础 Baseline。

V2：CNN Grid/Region + Attention + GRU。保留图像空间区域信息，使 Decoder 在生成不同词语时关注不同图像区域，并进行注意力可视化。

V3：Grid/Region + Transformer Encoder + Transformer Decoder。使用多头自注意力和交叉注意力进行视觉特征与语言序列建模。

V4：ViT + Transformer Decoder。以视觉 Transformer 提取视觉 token，并利用 Transformer Decoder 进行自然语言生成，作为主要模型路线。

Task 2 Baseline：将任务一的图像描述模型扩展为结构化 JSON 生成模型。

Task 2 Multimodal：选取多模态预训练模型，采用全量微调或 LoRA 等参数高效微调方式进行比较。

总体技术路线为：食物图像输入→视觉编码器→视觉特征表示→GRU/Transformer 解码→自然语言描述；进一步生成结构化营养记录；最后通过自动评价、LLM-as-Judge、跨任务一致性分析和 Web 可视化形成完整闭环。

七、开发环境

硬件环境：本地开发机配置为 Intel Core i7-14650HX 处理器、32GB 内存、NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU（8GB 显存），可满足 V1–V3 模型及小规模 ViT 模型的训练与调试需求；多模态预训练模型微调、强化学习训练等重负载任务，拟按课程建议租用外部算力（AutoDL、阿里云等平台的 RTX 3090 / A100 级实例）完成。

软件环境：Python 3.10+，PyTorch 2.x 与 torchvision（CUDA 12.x）；Hugging Face Transformers 与 PEFT（LoRA）用于任务二多模态模型微调；Git 进行版本管理，TensorBoard 记录训练日志与指标曲线。

评测工具链：基于 pycocoevalcap 实现 BLEU、METEOR、CIDEr-D、SPICE 的统一评测，ROUGE-L 采用 rouge 类库；SPICE 依赖 Java 8+ 环境与 Stanford Scene Graph Parser；实体级 F1 由 Caption 与 Schema 字段抽取计算，MSE 用于热量与三大营养素等数值字段的回归评价。

大模型使用边界：LLM-as-Judge 评价与知识增强仅调用大模型开放 API（具体平台与模型在实验中确定并全程记录），图像描述与结构化生成等核心模型均由本项目自行实现，符合课程“可以利用大模型开放调用增强系统能力、但仍需自己实现核心功能”的要求。

八、实验设计与评价指标

任务一计划使用 BLEU-1/2/3/4、METEOR、ROUGE-L、CIDEr-D 和 SPICE 等指标，并记录训练时间、参数量、推理速度以及典型成功和失败样例。解码阶段比较 Greedy Search 与 Beam Search。

任务二在任务一评价指标基础上增加 F1 和 MSE，重点分析食物识别错误、食物遗漏、数值预测误差、JSON 格式错误和视觉幻觉。

项目将设计消融实验，围绕位置编码、Cross-Attention、模型层数、Attention Head 数等组件分析性能变化，从而回答“模型为什么有效”。

强化学习实验拟以交叉熵训练模型为基线，构造 CIDEr-D、实体 F1 或组合 Reward，并比较强化学习前后的描述质量变化。

LLM-as-Judge 实验拟从语义正确性、内容覆盖、幻觉和流畅性等维度评价 Caption，并分析其与传统指标及人工评价之间的一致性。

营养估计扩展方向拟探索知识库/RAG、知识图谱、大模型或模型集成等方法，并根据实际计算资源选择具体实现方案。

九、拟开展的系统创新与应用扩展

多模型统一实验框架：在统一数据、训练策略和评价体系下比较多种视觉—语言模型。

视觉—语言对齐可视化：将生成词语与图像注意力区域对应起来，展示模型在生成不同食物实体时关注的视觉区域。

Caption—JSON 跨任务一致性分析：比较自然语言描述中的食物实体与结构化记录中的 items，识别两种输出之间的冲突。

幻觉检测：结合视觉证据、食物实体抽取和 LLM-as-Judge，对生成描述中可能缺乏图像依据的食物实体进行分析。

知识增强营养分析：探索将食物营养知识库与视觉识别结果结合，通过 RAG、知识图谱或模型集成辅助营养估计。

Web 交互系统：实现图片上传、Caption 展示、结构化营养信息展示、模型对比、注意力热力图、置信度/不确定性提示和结果解释。前端定位为系统产品化与可视化展示创新，而非单独的算法创新。

可解释与可信输出：展示模型关注区域、不同模型结果以及潜在幻觉或冲突信息，增强系统结果的可分析性。

十、预期成果

完成 Food-500 Cap 数据处理、Tokenizer、Dataset、DataLoader 和统一训练框架。

完成至少两种课程要求的图像描述模型，并争取完成四种模型的系统比较。

完成主要自动评价指标及模型对比、解码策略和失败案例分析。

完成 Task 2 结构化膳食记录生成，并比较 Task 1 模型与多模态预训练模型。

完成消融实验、LLM-as-Judge 和强化学习实验，并根据资源完成营养估计扩展。

形成注意力可视化、失败案例、Caption—JSON 一致性和幻觉分析。

开发可交互 FoodLens Web Demo，形成从图片输入到描述、营养分析、模型解释和结果展示的完整系统。

完成开题、中期、结题报告及演示材料，并整理可复现实验代码。

十一、组员分工与检查点

小组共 3 人，刘九尔任组长。分工遵循“任务主线 + 检查点轮换主责”原则：每个检查节点由一名组员主责、其余组员配合，且各检查点均对应可交付、可度量的产物；前三个节点分别由三位成员主责，最终提交节点由组长统筹。成员分工与检查点安排如下表所示。

| 姓名 | 占比 | 任务分工 | 检查点1：开题（11/15 前） | 检查点2：中期（12/06 前） | 检查点3：结题汇报（12/28） | 检查点4：最终提交（1/17 前） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘九尔（组长） | 40% | 总体技术架构与代码整合；任务一 V1–V4 模型实现、训练与推理；强化学习优化；任务一核心实验与消融实验；最终技术方案 | 主责：开题报告定稿并提交；V1/V2 训练收敛并在验证集产出 BLEU/CIDEr-D | 配合：完成任务一四种模型的对比结果表 | 主责：完成 RL 与消融实验并产出对比结果；撰写结题报告方法/实验部分 | 主责：代码复现检查与仓库归档；整合最终报告并按时提交 |
| 刘杰 | 30% | 任务二结构化膳食记录全流程；营养数据处理与 Schema 核对；图像→Nutrition JSON 基线模型；多模态预训练模型全量/LoRA 微调；F1/MSE 实验；营养估计扩展与知识库/RAG 探索 | 配合：完成 Food-500 Cap 标注核对与 Dataset/DataLoader 单元测试；明确任务二数据字段 | 主责：任务二基线与微调模型完成对比，产出 F1/MSE 结果表与中期报告初稿 | 配合：完成任务二错误类型分析（识别错误/遗漏/幻觉/格式错误） | 配合：任务二代码归档与复现验证 |
| 李馨瑶 | 30% | 自动评价体系（BLEU/METEOR/ROUGE-L/CIDEr-D/SPICE）；LLM-as-Judge 与幻觉分析；Caption–JSON 一致性分析；注意力与实验结果可视化；FoodLens Web 前端与系统展示 | 配合：搭建统一评测脚本框架，≥3 项指标在样例数据上跑通 | 配合：完成任务一全模型统一评测与指标总表 | 主责：Web Demo 可交互演示（上传→描述→营养→注意力热力图）；产出 LLM-as-Judge 评价结果；准备结题展示材料 | 配合：演示视频录制与汇报 PPT 制作 |

注：若个别检查点内容随项目推进需要调整，由组长组织组内协商，并在中期报告中说明调整原因与新安排。

十二、进度安排

| 时间 | 阶段 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 09/26–10/04 | 项目启动 | 确定分工；建立 Git/环境；检查数据；完成 Dataset、Tokenizer、DataLoader、V1 骨架和小样本过拟合测试。 |
| 10/05–10/25 | Baseline 与 Attention | 完成 V1 CNN+GRU、V2 Grid/Region+Attention+GRU。 |
| 10/26–11/08 | Transformer 与 ViT | 完成 V3、V4，并开展初步模型比较。 |
| 11/09–11/15 | 开题阶段 | 整理研究背景、相关工作、技术路线、研究问题、实验方案和预期成果，提交开题材料。 |
| 11/16–12/06 | Task 2 | 完成结构化 JSON 基线、多模态预训练模型、LoRA/微调及公平对比，完成中期材料。 |
| 12/07–12/13 | 消融实验 | 开展位置编码、Cross-Attention、层数、Head 数等关键组件消融。 |
| 12/14–12/20 | 创新实验 | 完成 LLM-as-Judge；推进 RL、跨任务一致性、幻觉和营养估计扩展。 |
| 12/21–12/27 | 系统与展示 | 完成 Web Demo、可视化、模型对比、失败案例整理，冻结核心代码并彩排。 |
| 12/28–01/10 | 总结与报告 | 完善实验、方法、结果、创新与局限分析。 |
| 01/11–01/17 | 最终提交 | 复现检查，完成报告/PPT/视频和代码归档。 |

十三、项目风险与应对方案

数据标注风险：当前已确认图片具有 train/val/test 划分，但任务一 Caption 标注仍需核对，避免将任务二营养 JSON 错误用于任务一。

计算资源风险：优先保证核心模型和课程要求实验，再根据资源选择多模态微调、RL 和营养估计扩展。

训练稳定性风险：先进行小样本过拟合测试，再扩大训练规模；统一保存配置、权重和实验日志。

项目范围过大风险：采用“核心模型→Task 2→消融→LLM Judge/RL→系统 Demo”的优先级，所有扩展均服务于主研究问题。

结果解释风险：除最终指标外保存成功/失败样例、Attention 可视化、参数量、训练时间和推理速度，使实验结论可追溯。

十四、项目总结

本项目拟以 FoodLens 为总体框架，围绕食物图像理解构建从视觉特征提取、自然语言描述生成到结构化营养信息生成的完整技术链路。研究首先通过 CNN+GRU、Attention+GRU、Transformer 和 ViT+Transformer 建立逐级增强的图像描述模型，再扩展到多模态预训练模型和结构化膳食记录。在此基础上，通过消融实验、强化学习、LLM-as-Judge、幻觉检测、跨任务一致性和知识增强等方法进一步研究模型性能与可信性，并最终通过 Web 前端形成可交互系统原型。

项目的核心不是简单堆叠模型和功能，而是围绕视觉特征、生成质量、幻觉控制、跨任务一致性和系统可解释性组织实验，使课程要求、研究问题和最终应用形成统一主线。

参考文献与课程资料

《图像描述生成2026》课程 PPT：任务定义、数据集、评价指标、主流模型及 FoodLens 任务要求。

《要求说明2026》：课程设计提交节点及相关要求。

《神经网络与深度学习课程设计_高分作战计划》：项目阶段规划、模型路线、实验设计与时间安排。

[1] Karpathy A, Fei-Fei L. Deep Visual-Semantic Alignments for Generating Image Descriptions. CVPR, 2015.

[2] Vinyals O, Toshev A, Bengio S, Erhan D. Show and Tell: A Neural Image Caption Generator. CVPR, 2015.

[3] Xu K, Ba J, Kiros R, et al. Show, Attend and Tell: Neural Image Caption Generation with Visual Attention. ICML, 2015.

[4] Anderson P, He X, Buehler C, et al. Bottom-Up and Top-Down Attention for Image Captioning and Visual Question Answering. CVPR, 2018.

[5] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention Is All You Need. NeurIPS, 2017.

[6] Cornia M, Stefanini M, Baraldi L, Cucchiara R. Meshed-Memory Transformer for Image Captioning. CVPR, 2020.

[7] Liu W, Chen S, Guo L, Zhu X, Liu J. CPTR: Full Transformer Network for Image Captioning. arXiv:2101.10804, 2021.

[8] Dosovitskiy A, Beyer L, Kolesnikov A, et al. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale. ICLR, 2021.

[9] Rennie S J, Marcheret E, Mroueh Y, Ross J, Goel V. Self-critical Sequence Training for Image Captioning. CVPR, 2017.

[10] Radford A, Kim J W, Hallacy C, et al. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision. ICML, 2021.

[11] Li J, Li D, Xiong C, Hoi S. BLIP: Bootstrapping Language-Image Pre-training for Unified Vision-Language Understanding and Generation. ICML, 2022.

[12] Hu E J, Shen Y, Wallis P, et al. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. ICLR, 2022.

[13] Bossard L, Guillaumin M, Van Gool L. Food-101 – Mining Discriminative Components with Random Forests. ECCV, 2014.

[14] Ma Z, Pan M, Wu W, et al. Food-500 Cap: A Fine-Grained Food Caption Benchmark for Evaluating Vision-Language Models. ACM MM, 2023.

[15] Thames Q, Karpur A, Norris W, et al. Nutrition5k: Towards Automatic Nutritional Understanding of Generic Food. CVPR, 2021.

[16] Zheng L, Chiang W-L, Sheng Y, et al. Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena. NeurIPS Datasets and Benchmarks, 2023.